**Desglose del Plan de 30 Días**

**Total de tiempo disponible**: 120 horas (4 horas x 30 días).

* Diseño y contenido del portafolio: **20 horas**.
* Desarrollo de proyectos: **70 horas**.
* Pruebas, ajustes y publicación: **20 horas**.
* Promoción y optimización: **10 horas**.

**Plan Semana a Semana**

**Semana 1: Diseño y Preparación (28 horas)**

* **Objetivo**: Diseñar la estructura del portafolio y configurar el entorno.
* **Días 1-2 (8 horas)**:
  + Aprende y selecciona herramientas:
    - HTML, CSS, y un framework como Bootstrap o TailwindCSS.
    - Configura GitHub Pages, Netlify o Vercel.
  + Boceta el diseño del portafolio: organiza secciones (Inicio, Sobre Mí, Proyectos, Contacto).
* **Días 3-5 (12 horas)**:
  + Crea la página de Inicio:
    - Encabezado llamativo con una frase sobre ti.
    - Breve presentación y navegación funcional.
* **Días 6-7 (8 horas)**:
  + Construye la página “Sobre Mí” con tu biografía y habilidades técnicas.
  + Hazla responsiva para dispositivos móviles.

**Semana 2: Primer Proyecto + Mejoras (28 horas)**

* **Objetivo**: Completar el primer proyecto y añadirlo al portafolio.
* **Días 8-10 (12 horas)**:
  + Diseña y desarrolla una landing page profesional para una empresa ficticia:
    - Sección de servicios, imágenes atractivas y formulario de contacto funcional.
    - Usa solo HTML, CSS y Bootstrap.
* **Días 11-12 (8 horas)**:
  + Añade el proyecto al portafolio:
    - Crea una entrada en la sección “Proyectos” con descripción y tecnologías usadas.
* **Días 13-14 (8 horas)**:
  + Revisa el diseño general del portafolio y mejora la navegación y responsividad.

**Semana 3: Proyecto Dinámico + Detalles (28 horas)**

* **Objetivo**: Crear un segundo proyecto más avanzado.
* **Días 15-17 (12 horas)**:
  + Construye un blog dinámico:
    - Usa JavaScript (puedes añadir React si lo dominas).
    - Crea funcionalidad para añadir y mostrar entradas.
* **Días 18-19 (8 horas)**:
  + Añade este proyecto al portafolio, mostrando capturas y descripción.
* **Días 20-21 (8 horas)**:
  + Mejora los estilos generales y optimiza la carga del sitio.

**Semana 4: Publicación y Promoción (36 horas)**

* **Días 22-24 (12 horas)**:
  + Realiza pruebas en dispositivos y navegadores diferentes.
  + Publica el portafolio usando GitHub Pages, Netlify o Vercel.
* **Días 25-27 (12 horas)**:
  + Promociona tu portafolio:
    - Publica en LinkedIn con un mensaje que destaque tus habilidades y disponibilidad.
    - Comparte en grupos de programadores y plataformas freelance.
* **Días 28-30 (12 horas)**:
  + Analiza comentarios y ajusta tu portafolio según el feedback recibido.
  + Optimiza para SEO: títulos, meta descripciones y etiquetas ALT en imágenes.

**Consejos para Mantenerte en Camino**

1. **Divide tareas diarias claras**: Haz una lista concreta cada día para evitar procrastinar.
2. **Enfócate en la calidad, no en la cantidad**: Dos proyectos bien hechos son mejores que cinco incompletos.
3. **Usa recursos gratuitos**: Documentación oficial, YouTube y comunidades como freeCodeCamp.
4. **Pide feedback temprano**: Comparte avances en foros o con colegas para mejorar rápidamente.

**Resultado Final**

Si sigues este plan, al final de los 30 días tendrás:

* Un portafolio funcional, profesional y en línea.
* Dos proyectos destacados que muestren tus habilidades.
* Una presencia digital lista para captar clientes.

¡Tienes todo lo necesario para lograrlo! ¿Te ayudo con una lista diaria más detallada o con recursos técnicos? 🚀